## Slide 1
Formations stratégiques managériales
Module I: Montage de projet
Module II: Suivi et gestion de projet
Module III: Financement de projet
Module IV: Communication & marketing du projet
Partenaires

## Slide 2
Partenaires
Module II
Structurer et gérer mon projet

## Slide 3: Cycle de vie d’un projet
Justification
Planification
Planning des activités
Exécution
Suivi
Évaluation
Mesure de l’efficacité, utilité et durabilité
Cadrage
Objectifs et résultats attendus
Bénéficiaires
Budget
Organisation
Pilotage

## Slide 4: Cadre logique
Objectif | Résultats attendus | Activités
Un bâtiment municipal exemplaire est doté d’un système solaire PV qui l’alimente en électricité. |  | 
Qu’est-ce qu’on vise (situation idéale, souhaitée)?
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation
Définir les objectifs

## Slide 5: Cadre logique
Objectif | Résultats attendus | Activités
Un bâtiment municipal exemplaire est doté d’un système solaire PV qui l’alimente en électricité. | 1. L’installation requise pour couvrir les besoins en consommation a été dimensionnée. | 
 | 2. L’installation solaire PV est achevée et opérationnelle. | 
 | 3. Les personnes chargées de la maintenance du système sont formées | 
 | 4. Un clip-vidéo promotionnel est produit | 
Qu’est-ce qu’on veut réaliser concrètement ?
Définir les résultats
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 6: Cadre logique
Objectif | Résultats attendus | Activités
Le bâtiment municipal est doté d’un système solaire PV qui l’alimente en électricité. | 1. L’installation requise pour couvrir les besoins en consommation a été dimensionnée. | 1.1 Sélection d’un prestataire
 |  | 1.2 Analyse de la courbe de consommation d’électricité du bâtiment
 |  | 1.3 Réalisation d’une étude de dimensionnement technique et financière
 |  | 1.4 Votation sur le budget à réserver
Quelles mesures faudra-t-il prendre ?
Définir les activités
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 7: Planification
Les délais : temps de réalisation et planning
Les tâches : ce qui doit être réalisé
Les responsabilités : qui va réaliser ces tâches
Les coûts : quelles ressources doivent être allouées
Les risques : tâches critiques
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation
Organiser le déroulement des étapes du projet dans le temps afin d’assurer la réussite d’un projet.
Qualité
Coût
Délai

## Slide 8: Etablir un planning
Etape 1 : Identification de toutes les activités
Etape 2 : Définition de l’enchaînement logique et chronologique
Etape 3 : Quantification de toutes les tâches (délais, temps de réalisation)
Etape 4 : Désignation de responsables
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 9: Construire un budget prévisionnel
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 10: Organisation du projet
Chef de projet
Equipe projet
Prestataires et autres parties prenantes
Conseil communal
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 11: Piloter et suivre le projet
Le chef de projet assure le pilotage du projet :
1. Suivi de l’avancement
Suivi de ce qui a été produit
Suivi des ressources consommées
Identification des écarts avec la planification
2. Contrôle de la qualité technique
3. Prise de décision en cas de difficulté
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 12: Piloter et suivre le projet
Animation de réunion de travail avec l’équipe projet
Informer les membres de l’équipe de l’avancement
Résoudre les problèmes rencontrés
Obtention de consensus en cas de désaccord
Renforcer la motivation de l’équipe
Rapport au comité de pilotage
Validation des jalons & livrables clés
Prises de décisions stratégiques
Evaluation de l’impact
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 13: Évaluation
Pourquoi faire une évaluation du projet
Capitaliser l’expérience acquise
Identifier les impacts réel du projet
Communiquer
Sur quoi doit porter l’évaluation ?
Pertinence : cohérence entre les objectif du projets et les besoins identifiés
Efficacité : atteinte des objectifs fixés
Efficience : évaluation des ressources engagées
Impact : conséquences réelles du projet
Viabilité : pérennité des impacts
Cadrage . Planification . Exécution . Évaluation

## Slide 14: Formulaires de bailleurs de fonds
Manifestation d’intérêt Association des maires francophones
Appel à projet Ambassade de France
Formulaire candidature coopération Italie-Tunisie